FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

## ING. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

BUAP

Inteligencia de Negocios

“Fase 1: Sprint 1 Abandono Escolar , ¿Dónde intervenir primero?

## PROFESOR: JOSEFINA GUERRERO GARCIA

## ALUMNOS: Ivan Garcia

## Jose Angel Lozano Cruz	 Jose Gabriel Rojas Perez

CRITERIO DE TERMINADO (DoD)

Criterios de Terminado - Sprint 1

1.1 Repositorio

- Estructura de carpetas: /data/raw, /notebooks, /docs, /src

- README.md con problem statement y descripción del proyecto

- requirements.txt con dependencias

- .gitignore configurado

- Commits con mensajes descriptivos

1.2 Fuentes de Datos

- Mínimo 2 fuentes independientes descargadas (SEP + INEGI)

- Al menos una fuente oficial (SEP o INEGI) ✅

- Datos ubicados en /data/raw/ con subcarpetas por fuente

- Fuentes documentadas en README (URL, fecha de descarga, periodo)

1.3 Problem Statement

- Pregunta ejecutiva central definida

- Cliente/stakeholder identificado

- Decisión que se apoyará documentada

1.4 Documentación Scrum

- Sprint Planning documentado

- Bitácora de Daily Scrum (mínimo 8 días)

- Sprint Review con feedback del PO

- Sprint Retrospective con plan de acción

1.5 Calidad

- Código limpio y comentado

- Documentación legible

2. PRODUCT BACKLOG

Épica 1: Definición del Problema (Semanas 1-2)

US-01: Problem Statement aquí es donde como equipo de proyecto,
quiero definir la pregunta central

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos |
| Estado | HECHO (Sprint 1) |
| Criterios de Aceptación | Pregunta central, decisión documentada |

US-02: Preguntas de Negocio e Hipótesis

Como equipo necesitamos formular al menos 5 preguntas para guiar el análisis de datos.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 5 puntos |
| Estado | Hecho (Sprint 1) |
| Criterios de Aceptación | 5+ preguntas analíticas documentadas con hipótesis asociadas |

Épica 2: Inventario y Evaluación de Fuentes (Semana 3)

US-03: Ingesta de Datos SEP

Como analista de datos,
quiero obtener datos de matrícula, abandono y eficiencia terminal de la SEP
para establecer la base educativa del análisis.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos |
| Estado | Hecho(Sprint 1) |
| Criterios de Aceptación | Dataset SEP descargado en /data/raw/sep/, fuente documentada |

US-04: Ingesta de Datos INEGI

Se necesitan obtener datos de escolaridad, del INEGI para contextualizar las condiciones socioeconómicas.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos |
| Estado | Hecha(Sprint 1) |
| Criterios de Aceptación | Dataset INEGI descargado en /data/raw/inegi/, fuente documentada |

Épica 3: Perfil y Calidad de Datos (Semana 4)

US-06: Análisis de Calidad de Datos

Se necesita evaluar la calidad de los datasets (nulos, duplicados, consistencia)
para determinar si podemos confiar en ellos.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos |
| Estado | Sprint 2 |

Épica 4: ETL (Semana 5)

US-07: ETL Versión 1

Se requiere extraer, transformar y cargar los datos de las 3 fuentes
para tener un dataset integrado y limpio.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 13 puntos |
| Estado | Sprint 3 |

Épica 5: Modelo Dimensional (Semana 6)

US-08: Modelo Dimensional

Diseñar un modelo estrella con tabla de hechos y dimensiones
para representar el negocio y facilitar el análisis.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos |
| Estado | Sprint 3 |

Épica 6: KPIs y Dashboard (Semanas 7-11)

US-09: Definición de 5 KPIs

Se plantean o planean 5 KPIs justificados con reglas de negocio
para medir la prioridad de intervención.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos |
| Estado | Sprint 4 |

US-10: Dataset Analítico

Se necesita tener un dataset analítico integrado
para realizar el análisis exploratorio.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos |
| Estado | Sprint 4 |

US-11: Análisis Exploratorio

Se plantea explorar los datos para descubrir patrones
para fundamentar las recomendaciones.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 8 puntos |
| Estado | Sprint 5 |

US-12: Dashboard v1

Como equipo al momento de tomar  decisiones,
se requiere un dashboard interactivo
para explorar visualmente los hallazgos.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 13 puntos |
| Estado | Sprint 5 |

US-13: Dashboard Final y recomendaciones

Como tomador de decisiones,
quiero el dashboard final con recomendaciones y limitaciones
para tomar la decisión de dónde intervenir primero.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Prioridad | Alta |
| Estimación | 13 puntos |
| Estado | Sprint 6 |

3. ACTA DE SPRINT PLANNING #1

3.1 Participantes

| Nombre | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Angel | Scrum Master / Development Team |  |
| Gaby | Development Team |  |
| Ivan | Development Team |  |
| Naim | Development Team |  |
| Fernando | Development Team |  |
| Josefina Guerrero Garcia | Product Owner |  |

3.2 Sprint Goal

"Definir el problem statement del proyecto, formular las preguntas analíticas e hipótesis, y obtener las primeras fuentes de datos (SEP e INEGI) para iniciar el análisis."

3.3 Historias de Usuario Seleccionadas

| ID | Historia de Usuario | Puntos |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Problem Statement | 5 |
| US-02 | Preguntas de Negocio e Hipótesis | 5 |
| US-03 | Ingesta de Datos SEP | 8 |
| US-04 | Ingesta de Datos INEGI | 8 |
| TOTAL |  | 26 puntos |

3.4 Tareas Técnicas Desglosadas

| ID | Tarea | Responsable | Estimación (hrs) |
| --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | Crear repositorio GitHub y estructura | Fernando | 1 |
| T1.2 | Configurar requirements.txt y .gitignore | Naim | 1 |
| T1.3 | Redactar README con problem statement | Naim | 2 |
| T2.1 | Definir pregunta ejecutiva central | Equipo | 1 |
| T2.2 | Identificar cliente y decisión a apoyar | Gaby | 1 |
| T2.3 | Formular 5 preguntas analíticas | Gaby | 2 |
| T2.4 | Documentar hipótesis asociadas | Gaby | 2 |
| T3.1 | Investigar y descargar datos SEP | Ivan | 3 |
| T4.1 | Investigar y descargar datos INEGI | Naim | 3 |
| T5.1 | Crear documentación Scrum en /docs | Angel | 3 |
| TOTAL |  |  | 19 horas |

3.5 Capacity Planning

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Días hábiles | 10 días (31 ago - 14 sep) |
| Disponibilidad | Ejecución individual por logística |
| Velocity esperada | 25-30 puntos |
| Buffer | 20% |

3.6 Dependencias y Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Portales gubernamentales lentos | Medio | Buscar fuentes alternativas (datos.gob.mx) |
| Datasets pesados | Medio | No subir a GitHub, documentar fuente |
| Columnas inconsistentes entre fuentes | Alto | Documentar en análisis de calidad (Sprint 2) |

4. ACTA DE SPRINT REVIEW

4.1 Participantes

| Nombre | Rol | Asistencia |
| --- | --- | --- |
| Angel | Scrum Master / Development Team |  |
| Gaby, Ivan, Naim, Fernando | Development Team |  |
| Josefina Guerrero Garcia | Product Owner |  |

4.2 Sprint Goal Evaluado

"Definir el problem statement del proyecto, formular las preguntas analíticas e hipótesis, y obtener las primeras fuentes de datos (SEP e INEGI)."

Resultado: HECHO

4.3 Demostración del Incremento

4.3.1 Problem Statement

Pregunta ejecutiva central:

¿Qué entidades o municipios presentan condiciones que justifican priorizar políticas para permanencia educativa?

Cliente/Stakeholder: Autoridades educativas (SEP) y tomadores de decisiones de política pública.

Decisión a apoyar: Dónde asignar recursos e intervenciones primero para reducir el abandono escolar.

4.3.2 Preguntas Analíticas e Hipótesis

- ¿Qué entidades tienen mayor tasa de abandono escolar?

  - Hipótesis: Las entidades del sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) tendrán las tasas más altas.

- ¿Cómo se correlaciona la pobreza con el abandono escolar?

  - Hipótesis: A mayor porcentaje de pobreza, mayor tasa de abandono.

- ¿Qué municipios tienen baja conectividad y alto abandono?

  - Hipótesis: La falta de conectividad está asociada a mayor abandono en zonas rurales.

- ¿Cómo varía el abandono por nivel educativo?

  - Hipótesis: La media superior tendrá la tasa de abandono más alta.

- ¿Qué municipios requieren intervención inmediata vs seguimiento?

  - Hipótesis: Se podrán clasificar en 3 niveles de prioridad según índice compuesto.

5.3.3 Repositorio GitHub

- Estructura de carpetas completa

- README.md con problem statement

- requirements.txt y .gitignore

- Historial de commits descriptivos

Link: https://github.com/joseangel19tr/permanencia-educativa.git

5.3.4 Datos Descargados

SEP:

- Matrícula por entidad federativa

- Ubicación: /data/raw/sep/

- Fuente: https://www.planeacion.sep.gob.mx/

INEGI:

- Tasa de abandono escolar por entidad y nivel educativo (2000-2024)

- Ubicación: /data/raw/inegi/

- Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/

5.4 Métricas del Sprint

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 26 puntos |
| Puntos completados | 26 puntos |
| Tasa de finalización | 100% |
| Fuentes obtenidas | 2 de 3 (SEP + INEGI) |

5.5 Feedback del Product Owner

Aprobaciones

- El problem statement es claro y relevante

- Las preguntas analíticas son pertinentes

- Las fuentes de datos son adecuadas

- La documentación Scrum cumple los requisitos

Ajustes Solicitados

- Por ver (revisión)

5.6 Próximo Sprint (Sprint 2)

| Concepto | Detalle |
| --- | --- |
| Fechas | 15 - 28 de septiembre de 2026 |
| Sprint Goal | "Obtener datos de CONEVAL y realizar análisis de calidad de datos" |
| Historias | US-05 (CONEVAL), US-06 (Calidad de datos) |
| Velocity objetivo | 20-25 puntos |

5.ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE

6.1 Dinámica: Start - Stop - Continue

Seguir Haciendo

- Problem statement claro desde el inicio: Tener la pregunta ejecutiva definida desde el día 1 dio dirección al trabajo.

- Commits descriptivos: El historial de Git claro permitió rastrear cambios fácilmente.

- Definition of Done clara: Los criterios de aceptación ayudaron a enfocar el trabajo.

- Fuentes oficiales priorizadas: Cumplir el requisito de al menos una fuente oficial (SEP, INEGI) desde el inicio.

STOP (Dejar de Hacer)

- Dejar la integración para el final: Probar todo junto hasta el último día genera riesgo.

- Perfeccionismo en detalles menores: Perder tiempo en ajustes en lugar de avanzar.

- No hacer backup intermedio: Riesgo de perder trabajo.

- Documentar todo al final: Dejar la documentación Scrum para los últimos días genera presión.

START (Empezar a Hacer)

- Backup diario: Descargar localmente el trabajo al final de cada día.

- Time boxing por tarea: Asignar tiempo máximo por tarea para evitar perfeccionismo.

- Refinement a mitad de Sprint: Revisar el Sprint 2 el día 5 para ajustar estimaciones.

- Pruebas tempranas: Ejecutar notebooks completos al menos 3 días antes del final.

- Documentación en tiempo real: Documentar mientras se trabaja.

6.2 Plan de Acción para Sprint 2

|  | Acción | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Configurar backup en Google Drive | Angel | 20 sep |
| 2 | Establecer horario fijo de Daily (9:00 AM) | Gabriel | 20 sep |
| 3 | Agendar Backlog Refinement (22 sep) | Naim | 22 sep |
| 4 | Crear checklist de calidad de datos | Ivan | 25 sep |
| 5 | Definir estándares de visualización | Fernando | 30 sep |

6.3 Métricas de Mejora

Sprint 1 (Actual)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Velocity | 26 puntos |
| Tasa de finalización | 100% |
| Impedimentos no resueltos | 0 |

Meta para Sprint 2

| Métrica | Objetivo |
| --- | --- |
| Velocity | 20-25 puntos |
| Tasa de finalización | Mantener 100% |
| Fuentes obtenidas | 3 de 3 (agregar CONEVAL) |

6.4 Acuerdos para Sprint 2

- Horario de Daily: 9:00 AM (10 minutos máximo)

- Backup: Google Drive sincronizado con /data

- Refinement: 22 de septiembre, 10:00 AM

- Pruebas: Ejecutar notebooks completos cada viernes

- Documentación: Actualizar en tiempo real

6.5 Próxima Retrospective

- Fecha: 28 de septiembre de 2026

- Sprint: 2

- Dinámica propuesta: "4Ls" (Liked, Learned, Lacked, Longed for)

Scrum Master: Angel

ANEXO: INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Datos Generales

| Nombre del Proyecto | Abandono escolar: ¿dónde intervenir primero? |
| --- | --- |
| Pregunta Ejecutiva Central | ¿Qué entidades o municipios presentan condiciones que justifican priorizar políticas para permanencia educativa? |
| Metodología | Scrum (Sprints de 2 semanas) |
| Duración Total | 12 semanas (6 Sprints) |
| Fecha de Inicio | 31 de agosto de 2026 |
| Fecha de Entrega Final | 14 de diciembre de 2026 |

Fuentes de Datos

| Fuente | Contenido | Estado |
| --- | --- | --- |
| SEP | Matrícula, abandono, eficiencia terminal, nivel educativo | Obtenida |
| INEGI | Edad, escolaridad, hogares, conectividad, empleo | Obtenida |
| CONEVAL | Pobreza/carencias | Sprint 2 |

Índice de Prioridad (Objetivo Final)

- Prioridad 1: Intervención inmediata

- Prioridad 2: Seguimiento

- Prioridad 3: Comportamiento esperado

Equipo Scrum

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Josefina Guerrero Garcia | Product Owner |
| Angel | Scrum Master |
| Gaby, Ivan, Naim, Fernando | Development Team |

Ruta de 12 Semanas

| Semana | Entrega |
| --- | --- |
| 1 | Problem statement + cliente + decisión |
| 2 | Preguntas de negocio + hipótesis |
| 3 | Inventario y evaluación de fuente |
| 4 | Perfil y calidad de datos |
| 5 | ETL versión 1 |
| 6 | Modelo dimensional |
| 7 | KPIs + reglas de negocio |
| 8 | Dataset analítico |
| 9 | Análisis exploratorio |
| 10 | Dashboard v1 |
| 11 | Dashboard final + recomendaciones |
| 12 | Defensa ejecutiva |